PANGU2

盘古2项目详细开发文档 V2.1

PGBNB Hub · 智能合约 · 用户端DApp · 后端服务 · 运营管理端

PGBNB Web3 Hub · pgbnb · hub/pangu2/

Document Status: BASELINE CANDIDATE  |  BSC MAINNET: NO-GO

# 盘古2项目详细开发文档 V2.1-PGBNB

文档日期： 2026-08-01 Repository： pandy123321/bnb-presale-minimal Base Branch： pgbnb Project Root： hub/pangu2/ 归档项目： hub/pixiu1/（只读） 目标环境： LOCAL、CI、BSC_TESTNET、STAGING 生产状态： BSC_MAINNET NO-GO 文档状态： DEVELOPMENT_BASELINE_CANDIDATE

本文件用于盘古2的开发规划、Task Spec拆分、联调、审核和测试网验收。它不构成收益承诺、法律意见、第三方审计结论、自动合并授权或主网上线批准。

# 1. 仓库与治理基线

DR-P2-0001 已生效：盘古2使用PGBNB Web3 Hub中的独立目录 hub/pangu2/；原BNB Presale Minimal归档到 hub/pixiu1/。仓库根目录只保留 AGENTS.md、.agent-rules/、.cursor/rules/、共享治理文档和 hub/。

PGBNB
├─ AGENTS.md
├─ .agent-rules/
├─ .cursor/rules/
├─ docs/governance/
└─ hub/
   ├─ pixiu1/                 # 已归档，默认禁止修改
   └─ pangu2/                 # 盘古2唯一项目根目录
      ├─ contracts/
      ├─ apps/dapp/
      ├─ apps/admin/
      ├─ services/api/
      ├─ services/chain-worker/
      ├─ packages/
      ├─ config/
      ├─ infra/
      └─ docs/

所有盘古2PR默认以 pgbnb 为Base Branch。复用pixiu1资产时必须复制到盘古2目录并重新审核，禁止运行时直接依赖归档目录。

# 2. 当前Gate

| 对象 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Repository Strategy | APPROVED | DR-P2-0001 ACTIVE |
| PB-S0 Repository Initialization | GO | 可执行P2-G02 |
| Project Baseline Approval | NEEDS_CONFIRMATION | Spec/Ruleset SHA和开放Decision未关闭 |
| PB-S1 Contracts | BLOCKED | 依赖参数、DEX、Oracle、治理等Decision |
| PB-S2 Backend/Worker | BLOCKED | 依赖项目骨架、Schema和LOCAL/CI |
| BSC_TESTNET Integration | NO-GO | 产品阶段尚未关闭 |
| BSC_MAINNET | NO-GO | 未审计、未批准 |

# 3. 开发策略与范围

策略为 PANGU2_FIRST_PLATFORM_READY：先快速完成盘古2，但保留合约注册、原始链上事实、统一交易状态、RBAC、审计、project_id/environment/chain_id等低成本复用边界。当前不建设多租户、多链、动态插件、微服务或项目创建器。

本期候选交付：智能合约套件、用户DApp、Laravel API、TypeScript Chain Worker、Laravel Horizon业务任务、运营管理端、LOCAL/CI、BSC测试网和STAGING证据。

# 4. 业务参数与开放Decision

未有ACTIVE Decision的参数不得称为FROZEN。

| 规则 | 当前状态 | 候选值 | Decision |
| --- | --- | --- | --- |
| Token与总量 | PROPOSED | PANGU2 / 1,000,000,000 | 待人工基线批准 |
| 买入税 | PROPOSED | 4%进入Dividend Bucket | 待人工基线批准 |
| 普通卖出 | PROPOSED | 4%进入Support Bucket | 待人工基线批准 |
| 10%卖出 | PROPOSED | 9%托底、1%销毁 | DR-P2-0003/0006/0008相关 |
| 分红档位 | TESTNET_ASSUMPTION | 35% / 30% / 20% / 15% | DR-P2-0002 PENDING |
| UNKNOWN成本 | TESTNET_ASSUMPTION | 10% | DR-P2-0004 PENDING |
| 单次回购/间隔 | PROPOSED | 0.01 BNB / 60秒 | 待批准 |
| Locker模式 | TESTNET_ASSUMPTION | 部署时固定模式 | DR-P2-0005 PENDING |
| Locker期限 | TBC | 不得默认365天 | DR-P2-0005 PENDING |
| DEX与Fee Tier | TBC | 未批准 | DR-P2-0007 |
| 利润价格源 | TBC | 必须有抗操纵方案 | DR-P2-0008 |
| 治理角色 | TBC | Safe/Timelock/Keeper/Emergency | DR-P2-0009 |
| 分红资产/未领取资金 | TBC | 未批准 | DR-P2-0010 |

旧文档中的35/25/25/15只作为历史记录；当前开发候选采用35/30/20/15，但在DR-P2-0002批准前不得称为主网冻结参数。

# 5. 合约架构

Pangu2Token：ERC20、供应量、受限结算原语和销毁。

Pangu2TradeRouter：官方买卖、preview、deadline、minOut、DEX调用和真实执行重算。

CostBasisManager：WBNB wei成本、tracked balance、UNKNOWN和转账迁移。

FeeVault：Dividend/Support Bucket隔离和受限转换；转换不得再次产生卖出税。

SupportPool：持有BNB并按条件回购；输出直接进入Locker。

BuybackLocker：记录批次、来源回购、数量和到期状态；禁止提前释放和任意提取。

DividendDistributor：资金化Root、Merkle proof、claim和防重领。

GovernanceAdapter：只允许target/selector/value allowlist，禁止任意call和delegatecall。

交易采用“官方TradeRouter + 单一Tax Settlement Engine”。用户直接与Pair交互在测试网候选中默认拒绝，防止绕过成本记录和重复/漏税。previewSell仅用于预览，真实sell必须在链上用同一内部逻辑重新计算。

# 6. 用户端DApp

页面：主页、交易、分红、托底、我的。必须覆盖Wallet、Network、Quote、Approval、Signature、Chain Transaction、Indexing、Data Freshness和Claim独立状态机。

关键要求：

不允许用户选择4%或10%；

买入MAX预留Gas；

授权和卖出是两笔独立交易；

当前估算排名、Epoch结算排名和Merkle可领取结果分开；

报价显示引用区块、过期时间、价格源和数据状态；

不显示固定365天；

模拟数据必须显示 MOCK_DATA。

# 7. 后端、Worker与管理端

Laravel API：认证、RBAC、审计、合约注册、用户API、管理API、业务投影和Horizon任务。

TypeScript Chain Worker：区块、交易、receipt、log、finality、reorg和chain cursor的唯一责任人。

Laravel Horizon：Snapshot、排名、Merkle、Proof、业务补偿和通知的唯一责任人。

禁止Node Worker和Laravel同时处理同一事实任务。

管理端只提供受控操作、Safe/Timelock提案和状态，不提供修改用户资产、任意提现SupportPool或改写Root分配的入口。

# 8. 数据与API

项目API前缀：

/api/v1/projects/pangu2/...
/admin-api/v1/projects/pangu2/...

金额使用最小单位整数字符串或 numeric(78,0)。Raw表和业务投影分离；事件唯一键使用 (chain_id, block_hash, tx_hash, log_index)，canonical记录另有partial unique约束。所有关键表保留project_id、environment、chain_id、block/tx/log、canonical、removed、finality、version和审计字段。

Merkle Leaf V1候选域包括chainId、Distributor、epochId、reward token、account和amount；精确ABI编码和hash方式需由Schema任务固定SHA。

# 9. 环境计划

LOCAL：Anvil 31337、Docker PostgreSQL/Redis、可重置数据、测试私钥仅限本地。

CI：冻结锁文件、临时DB/Redis/Anvil、分阶段检查、Artifact与Head SHA绑定。

BSC_TESTNET：chainId 97、Secret方式配置RPC、分离Deployer/Governance/Keeper/Emergency、记录部署区块和代码哈希。

STAGING：强制使用测试网、独立TLS/API/DB/Redis/Worker/DApp/Admin、日志告警和回滚。

BSC_MAINNET：NO-GO，仅保留未来Gate，不记录真实Secret和部署指令。

# 10. 阶段计划

PB-S0 仓库、治理、版本、LOCAL/CI和Schema
PB-S1 智能合约
PB-S2 API Core与Chain Worker
PB-S3 Pangu2业务后端
PB-S4 用户端DApp
PB-S5 运营管理端
PB-S6 BSC测试网与STAGING Closeout
PB-S7 平台抽取（DEFERRED）

当前下一任务为 P2-G02：初始化 hub/pangu2/、迁移V1.1-RC候选基线、保存DR-P2-0001并固定新Base/Head/Spec输入。该任务不得开发任何产品代码。

# 11. 测试与安全

合约必须有unit、fuzz、invariant和攻击测试；后端必须验证签名、RBAC、幂等、Outbox、重组和确定性Merkle；前端必须验证钱包/网络/报价/授权/拒签/替换/丢弃/reorg；管理端必须验证危险操作、权限和审计；PB-S6必须跑真实BSC_TESTNET闭环。

私钥、助记词、RPC Token和生产Secret不得进入仓库、日志或数据库。自动合并和自动部署永久禁止，除非人工项目负责人通过新的明确Decision改变治理规则。

# 12. 交付和审核

每个Task Spec必须固定Repository、Project Root、Base SHA、Spec SHA、Ruleset Bundle SHA、Allowed/Forbidden Paths、Tests、Checks、Dependencies、Outputs、Closure、Rollback和Open Decisions。盘古2的Forbidden Paths默认包含 hub/pixiu1/**。

执行Agent开发并提交Draft PR；审核Agent只读审核固定Head SHA；项目协调Agent只处理阶段启动、阶段阻塞和Closeout衔接；人工项目负责人决定重大Decision、合并和发布。角色边界以V3.1治理文档为准。